## Slide 1: История RUP

## Slide 2
Rational Unified Process
Rational Objectory Process
Подход компании Ericsson
Подход компании Rational
UML
Objectory Process
1967
1987
1995
1995 - 1997
1998

## Slide 3
Подход компании Ericsson. 1967 год.
Ивар Якобсон разработал подход основанный на проектировании из блоков и интерфейсов между ними.
Блоки компилировались в исполняемые модули, устанавливаемые на нужную машину.
Подход позволял создавать новую конфигурацию системы путем замены одного блока на другой с аналогичным интерфейсом.

## Slide 4
Objectory. 1987 - 1995 год.
Ивар Якобсон покинул Эриксон и основал компанию Objectory AB.
Компания разрабатывала процесс, названный Objectory (сокращение от Object Factory).
Последовательные рабочие процессы были представлены в виде набора требований, вариантов использования, анализа, проектирования, реализации и тестирования.
Работа над Objectory привяла к прояснению того, как работает инженер и как в основном работает бизнес.
Процесс распространили на другие области промышленности, помимо телекоммуникации и другие страны.

## Slide 5
Подход копании Rational. 1995 год.
Компания Rational Software Corporation приобретает Objectory AB.
Objectory стал частью системы Rational. Система имела упор на архитектуру и итеративную разработку.
В 1996 году Гради Буч в сформулировал два
основных принципа для архитектуры и итераций:
управляемая архитектурой разработка обычно является наилучшим способом создания очень сложных программных проектов.
чтобы стать успешным, объектно-ориентированный проект должен применять инкрементный и итеративный процесс.

## Slide 6
Rational Objectory Process (ROP). 1995 – 1997 год.
В 1994 году Гради Буч и Джеймс Рамбо, работавшие в компании Rational Software, объединили свои усилия для создания нового языка объектно-ориентированного моделирования. В 1995 году к ним присоединился Ивар Якобсон.
Совместно разрабатывают Rational Objectory Process (ROP) и Unified Modeling Language
(UML) который использовался в качестве языка моделирования для ROP.

## Slide 7
Rational Unified Process (RUP). 1998 год.
Основные принципы:
Ранняя идентификация и непрерывное (до окончания проекта) устранение основных рисков.
Концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе (анализ и построение модели прецедентов).
Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в процессе разработки.
Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях проекта.
Постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта (продукта).
Работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в которой принадлежит архитекторам.

## Slide 8
RUP и другие методологии.

## Slide 9: Общая модель RUP
Модель жизненного цикла RUP является довольно сложной, детально проработанной итеративно – инкрементной моделью с элементами каскадной модели. В модели RUP выделяются 4 основные фазы, 9 видов деятельности (процессов). Кроме того, в модели описывается ряд практик, которые следует применять или руководствоваться для успешного выполнения проекта. RUP ориентирован на поэтапное моделирование создаваемого продукта с помощью языка UML

## Slide 10: Общая модель RUP
Основными фазами RUP являются:
Фаза начала проекта (Inception). Определяются основные цели проекта, бюджет проекта, основные средства его выполнения – технологии, инструменты, ключевой персонал, составляются предварительные планы проекта. Основная цель этой фазы – достичь компромисса между всеми заинтересованными лицами относительно задач проекта.
Фаза проработки (Elaboration). Основная цель этой фазы – на базе основных, наиболее существенных требований разработать стабильную базовую архитектуру продукта, которая позволяет решать поставленные перед системой задачи и в дальнейшем используются как основа разработки системы.
Фаза построения (Construction). Основная цель этой фазы – детальное прояснение требований и разработка системы, удовлетворяющей им, на основе спроектированной ранее архитектуры.
Фаза передачи (Transition). Цель фазы – сделать систему полностью доступной конечным пользователям. Здесь происходит окончательное развертывание системы в ее рабочей среде, подгонка мелких деталей под нужды пользователей.
В рамках каждой фазы возможно проведение нескольких итераций, количество которых определяется сложностью выполняемого проекта.
Деятельности (основные процессы) RUP делятся на 5 рабочих и 4 поддерживающие.

## Slide 11: Процессы RUP
Моделирование предметной области (Business Modeling)
Определение требований (Requirements)
Анализ и проектирование (Analysis and Design)
Реализация (Implementation)
Тестирование (Test)
Развертывание (Deployment).
Управление конфигурациями (Configuration and Change Management).
Управление проектом (Project Management).
Управление средой проекта (Environment).

## Slide 12: Процесс итерации RUP
RUP предлагает итеративный подход к проектированию и разработке ПС, основанный на спиральном жизненном цикле. Весь жизненный цикл включает четыре фазы – вхождение в проект (исследование), развитие (уточнение плана), конструирование и развертывание. Каждая фаза складывается из последовательности итераций, число которых может быть любым. В каждой итерации перечисленные выше технологические процессы последовательно применяются к разработке небольшой части ПС. При этом допустимо предъявление результата заказчику. Он имеет возможность оценить выполненную реализацию, выдать свои замечания, которые могут привести к изменению и уточнению требований к ПС. Следующая итерация предполагает расширение уже разработанной части путем реализации и интеграции очередной порции требований и учета изменения требований в соответствии с замечаниями заказчика. Такая организация процесса имеет целый ряд преимуществ.

## Slide 13: Команда RUP
В моделировании бизнеса участвуют:
бизнес-аналитик – специалист организации-разработчика, который возглавляет и координирует работы по моделированию бизнеса;
бизнес-разработчик – специалист организации-разработчика, который детализирует и уточняет бизнес модели, определяет бизнес-исполнителей их обязанности и действия;
заинтересованные лица – люди, предоставляющие информацию. Это могут быть бизнес-исполнители или клиенты организации, а также прочие люди, заинтересованные как в собственно результатах моделирования, так и в будущей ПС.
эксперт – представитель обследуемой организации, участвующий в разработке модели (консультации, организация встреч с заинтересованными лицами, оценка результатов). Эксперт, в частности, может быть одним из бизне-исполнителей.

## Slide 14: Применимость RUP
Для переработки устаревших систем (http://www.finecosoft.ru/ibm_rational_userupreveng)

## Slide 15: RUP
RUP - это методология, позволяющая в широком диапазоне выбирать степень формализации и итеративности процесса разработки в зависимости от особенностей проектов и разрабатывающей организации. За счет правильного выбора показателей возможно существенное снижение стоимости и/или сроков разработке при гарантии необходимого качества ПО. С другой стороны, RUP позволяет легко поднять степень формализма разработки, если это нужно, например, для выполнения дополнительных требований заказчика или для успешной сертификации на достаточно высокий уровень CMM.